Cronograma de actividades

**Semana 1-2: investigación y planificación:**

Análisis de necesidades con vecinos

Recopilación de datos oficiales

Diseño de bocetos de la plataforma

Elección de tecnologías (frontend,backend,base de datos)

**Semana 3-4: diseño y prototipo**

Diseñar de interfaz

Prototipo para validación de usuarios

Mapa base

Esquema de base de datos

Pruebas con las bases de datos

**Semana 5-6: desarrollo fronend**

Maquetación web

Vistas principales:

Conexión con apis

**Semana 7-8: desarrollo backend**

Configuración de base de datos

Sistema de autenticación

Endopaints para estadísticas y mapas de calor

Integración de servicios de notificación

**Semana 9-10:integración y pruebas**

Conexión frontend-backend

Pruebas de usabilidad

Pruebas de carga